|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТХП** | **Тионикс Холдинг** | **РЖД** | **Подготовка** | **Результат** |
| Закачка образов из главного репо на АРМ Администратора | + | Рамиль | + |  | Хеш скачанных образов совпадает |
| Проверка готовности облака к установке с использованием скриптов | + | Рамиль |  |  | Успешное выполнение всех скриптов. Сетевая доступность необходимых ресурсов. |
| Установка облака (раскатка) | + | Руслан | + | Изменение скриптов firstboot | Успешная раскатка. Критерии готовности облака удовлетворяются |
| Установка ПО Windows на тонкий клиент | + | Рамиль | + |  | BlindScanner, Проверка usb-устройств |
| Проверка подключения ТК Windows и пользователя к домену | + | Рамиль | + |  | ТК в домене |
| Установка ПО Linux на тонкий клиент | + | Рамиль |  |  | Успешное выполнение всех скриптов, проверка usb-устройств |
| Проверка подключения ТК Linux и пользователя к домену | + | Рамиль | + |  | ТК в домене |
| Проверка сети в облаке | + | Рамиль |  |  | INT-168 |
| Проверка золотых образов VDI |  | Дима |  |  | INT-169 |
| Настройка доступов для пользователей VDI в ВебГард | + | Ильфат, Рамиль, Дима |  |  |  |
| Установка и настройка Samba Windows | + | Критерии by Дима |  |  | Критерии |
| Установка и настройка Samba Linux | + | Критерии by Дима |  |  | Критерии |
| Установка и настройка WebGard | + | Критерии by Рамиль |  |  | Критерии |
| Создание проекта VDI Windows | + | Дима |  |  | Критерии |
| Создание проекта VDI Linux | + | Дима |  |  | Критерии |
| Проверка подключения ТК Windows и пользователя к VDI |  | Дима, Рамиль, Николай |  |  | В соответствие с ПМИ и видеоинструкцией |
| Проверка подключения ТК Linux и пользователя к VDI |  | Дима, Рамиль,  Николай |  |  | В соответствие с ПМИ и видеоинструкцией |
| Работа устройств и Samba Windows |  | Дима, Рамиль, Николай |  |  | В соответствие с ПМИ и видеоинструкцией |
| Работа устройств и Samba Linux |  | Дима, Рамиль, Николай |  |  | В соответствие с ПМИ и видеоинструкцией |
| Работа Zabbix на внутреннем уровне и NetBackup | + | Дима |  |  |  |
| ПМИ платформа | + | + |  |  |  |
| ПМИ Windows | + |  |  |  |  |
| ПМИ Linux | + |  |  |  |  |
| Установка и настройка Касперского, проверка NetBackup | + |  |  |  |  |